## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
”Aplicação para combinar eventos culturais com pessoas próximas a localização do usuário em tempo real”
Data: 10/08/2021
Professor: Leonardo Marques
Grupo 5 - KnowÜ
André Santos
Dylan Colonhesi
Felipe Mallassen
Felipe Kling
Guilherme Nascimento
Renato Paulino
Notes: <número>

## Slide 3
SEMANA 1 – 10/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Criação do contexto de negócio #Dylan
Criação do contexto do projeto e justificativa #Guilherme
Conta Github # Felipe Kling
Definição das Personas(Contexto de negócio) # Dylan
Ferramenta de gestão de projetos #André
Conta do Figma criada # André
Product Backlog # Grupo
Frente Plataforma -Criação do banco de dados na Azure #Kling Frente Backend -Pesquisar API’s de Geolocalização # Dylan | Frente Front end -Prototipação de telas no Figma # André -Design do sistema #André | Frente Negócios -Criação do Mapa de Empatia #Dylan -Jornada de usuário # Renato -Desenho de solução # Mallasen -Diagrama de Classes Java # Guilherme -Diagrama de Banco de Dados # Kling
Farol do Projeto
- Conta da Cloud (Falar com o professor)
Notes: <número>