## Slide 1
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
”Aplicação para combinar eventos culturais
com pessoas próximas a localização do
usuário em tempo real”
Data: 18/08/2021
Professor: Leonardo Marques
Grupo 5 - KnowÜ
André Santos
Dylan Colonhesi
Felipe Mallasen
Felipe Kling
Guilherme Nascimento
Renato Paulino
Notes: 1

## Slide 2
SEMANA 1 – 18/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Criação do contexto de negócio #Dylan
Criação do contexto do projeto e justificativa #Guilherme
Definição das Personas(Contexto de negócio) # Dylan
Ferramenta de gestão de projetos #André
Conta do Figma criada # André
Frente Plataforma Criação do banco de dados na Azure #Kling Conta Github # Felipe Kling Frente Backend Pesquisar API’s de Geolocalização # Grupo | Frente Front end UI (Wireframe) #André | Frente Negócios Criação do Mapa de Empatia #Dylan Desenho de solução # Mallasen Diagrama de Banco de Dados # Guilherme Visita virtual a uma empresa #Grupo Product Backlog # Grupo
Farol do Projeto
- Conta da Cloud (Falar com o professor)
Notes: 2